新北市立漳和國民中學簽請撥付工程尾款便簽(範例)

一、查本校                工程，截至    年   月   日業已全部竣工，並經    年    月    日驗收通過在案，總計結算數：_____________元。

查前項工程已付廠商估驗款（____次）計_____________元外，本次依約應付工程尾款_____________________________元。

二、檢送該工程1.結算書圖、2.工程結算驗收證明書、3.分期付款表、4.廠商存摺封面影本、5.保固金繳納收據影本、6.發票、7. 工程尾款估驗明細表（經委託設計監造單位及承辦單位審核簽章）8.罰單繳款書(無則免付)、9.開工、竣工報告、10.工程保險單、收據、11.結(決)算簽准案、12.前次估驗單(借用)、13.工程合約書(借用)、14廠商履約期計算清單、15驗收紀錄（請逐項備齊，勿缺漏）各一份，請核辦付款手續，款由本校預算(或應付代收款)______________________________________項下支應。

三、除前項之計價原始憑證外，餘相關之採購文件（含各廠商投標單、底價封、底價文件等）、開（完）工報告、施工廠商依約應檢附之品質管制文件、監工日報表、天候表、施工照片及各項試驗報告等有關文件，全案（含歷次估驗應付資料）移秘書處檔案留存備查（檔號_______________________________）。註：為利後續審查及調檔，檔號應設妥後再移會計室辦理撥款。

四、本工程尾款辦理流程：

| 廠商提請驗收並經確認之竣工日期 | 期程 分類 | 驗收日期 （尾款申請日期） | 合格日期 （簽撥日期） | 逾期 天數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初驗 |  |  |  |  |
|  | 正驗 |  |  |  | 本案倘係植栽養護工程，請加註養護期滿廠商申請驗收日期。為____年___月___日 |
|  | 付款 |  |  |  |  |

備註：（本備註事項得免列印）

- 機關應於收受全部資料之日起三十日內辦理初驗。

- 初驗合格後應於二十日內辦理驗收；無初驗程序者，三十日內辦理驗收。

（府）採購中心17－表七

驗收缺失，應限期請廠商完成改善，通常改善期限為十四天。

- 驗收合格日應口頭通知委託設計監造及廠商於15日內提出請款，廠商逾未提出，承辦單位應於5日內發文通知，未於期限內發文通知視同單位遲延未積極處理，並納入逾期天數之計算。

- 尾款之支付包含估驗計價之保留款。

| 承辦(採購) 人員 | 承辦(採購) 單位主管 | 主辦會計 | 機關首長 |
| --- | --- | --- | --- |